Д О М  У Ч Е Н И К А  С Р Е Д Њ И Х  Ш К О Л А

С  О  М  Б  О  Р

www.domucenikasombor.rs

ТЕКУЋИ РАЧУН:	840-318661-80 	МБ:	08130205

840-318667-62	 ШД:	5590

ТЕЛЕФОН:	025/433-660	РБ:	8236024637

ФАX:	025/433-670 	ПИБ:	100122819

E-MAIL:	domsombor@ptt.rs 	ПДВ:	136268688

Број:  379/11

Дана: 14.08.2019.

„АЛМАКС“ доо

Господара Вучића број 129

11000 Београд

Обавештење о прекиду радова

У складу са условима из Конкурсне документације ЈНМВ бр. 06/2019 обавештавамо Вас да због реализације додатне делатности пријема великог броја гостију на смештај и исхрану у Дом ученика средњих школа Сомбор, извођење радова се прекида и то почев од:

- 16.08.2019. године до 20.08.2019. године;

- 23.08.2019. године до 29.08.2019. године;

Д и р е к т о р

_________________________

Драган Додић